АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.03.2018 г.                                                                                      № 19

О готовности к

предстоящим мероприятиям

по безаварийному пропуску

весеннего половодья на

территории Дубровского

сельского поселения в 2018 году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего паводка в 2018 году

постановляю:

- Для осуществления оперативного руководства работами по пропуску  паводковых вод   рекомендовать  включить в  комиссию   следующих:

- Председатель комиссии - Мелихов П. М., глава Дубровского с/поселения

- Зам. председателя комиссии – Л.М.Белоусова, ведущий специалист Дубровского сельского поселения;

Члены комиссии:

-А.И.Икрянников – глава КФХ «Икрянникова А.И.» (по согласованию);

-Ю.А.Скороходов - депутат Совета депутатов Дубровского сельского поселения (по согласованию);

-Н.А.Соловьева-председатель Совета ТОС «Страховское» (по согласованию);

-О.Ю.Страхова - председатель Совета ТОС «Дубровское» (по согласованию);

-Н.В.Давыдова-председатель Совета ТОС «Расстригинское» (по согласованию);

-Т.М.Самоходкина - заведующая Дубровским ФАП (по согласованию);

2.Утвердить план предупредительных мероприятий паводковой комиссии по подготовке к пропуску паводковых вод 2018 года (прилагается).

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дубровского

сельского поселения  _____________ П. М. Мелихов

# Приложение 1

к постановлению

№ 19  от  07.03.2018 года

## ПЛАН

предупредительных мероприятий паводковой комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод в 2018 году.

№ п/п :  Наименование мероприятий      :     Сроки исполнения :      Ответственные

- Организовать очистку путей от снега        до 10.03  18          Главы КФХ

к месту складирования песка, навоза

и т.д. и вывезти их на тело плотины,

который угрожает размыв от паводка.

- Иметь в наличие в каждом КФХ по 1        до 10.03.18            Главы КФХ

т. бензина и 2 т. дизтоплива для обес-

печения мероприятий по пропуску

паводковых вод.

- Обеспечить заблаговременную очист-       до 10.03.18             Главы КФХ

ку водоотводов на платинах и под до

рогами.

- Подготовить здание интерната Дуб-          до 10.03.18             глава с/п

ровской средней школы для размеще-                                        директор

ния людей из эвакуированных                                                     школы

мест

возможного подтопления.

- Проконтролировать вопрос создания       до 10.03.18            Руководство

запаса необходимых продуктов/ мука,                                      райпотребсоюза

соль, консервы, сахар, спички и т.д./                                         Глава с/п

- Обеспечить ФАПы необходимыми          до 10.03.18              Глава с/п

медикаментами на период паводка.

- Постоянно контролировать состо-            В период                  Глава с/п

яние телефонной связи, доставку             паводка

почты в населенные пункты.

- Предостовлять в распоряжение

паводковой комиссии транспорт для       В период                   Главы КФХ

проведения противопаводковых              паводка                     Глава с/п

мероприятий согласно выданных

нарядов ВКР.

- Обеспечить общественный порядок         В период                   Участковый

среди населения во время паводка.          паводка                     инспектор

- Организовать дежурство по измере-         В период                   Глава с/п

нию уровня паводковых вод.                    паводка                    Работник КФХ

- Собрать информацию о зонах возмож     до 10.03.18              Работники с/п

ного подтопления: дома, постройки,

население, скот, дороги, которые

могут оказаться  в этих зонах.

В с/а организовать дежурство.                  С начала                  Глава с/п

Из населения и работников КФХ

Создать аварийно-спасательную

команду из 15 человек для

эвакуации населения из зон

подтопления, материальных

ценностей и скота

- Организовать дежурство водителей с      В период                  Глава с/п

тяжелой техникой.                                      Паводка                   Главы КФХ

- Организовать эвакуацию в ЦРБ                по мере                     Глава с/п

беременных женщин и тяжело              необходимости            зав. ФАП

больных из зон возможного

подтопления.

14.   Организовать эвакуацию из зон

возможного  подтопления                        В период                  Глава с\п

домов интернат школы и ДК                  паводка                     директор школы

директор ДК

Глава Дубровского

сельского поселения    ____________  П. М. Мелихов

### Приложение № 2

### к постановлению

№ 19 от 07.03.2018 года

ИНФОРМАЦИЯ

о зонах возможного затопления по состоянию

на 2018 год

№          Наименование                Место                    Ответственный     Место для

п/п         возможных зон               расположения        за эвакуацию         возможной

подтопления                  подтопл. объектов                                     эвакуации

- Складские                                Территория откорма         Бородин Д.В.                Запасные

помещения                               I,II,III порядка                   Икрянников А.И.          ангары

зернохранилища                                                                  Драгунов А.А

Плешаков В.И.

Воронин М.В.

- Жилые дома по улице        Васильев В.Г.                                                        Дубровский

Тихая х. Дубровский          Деришева З.П.                                                        интернат,

Черкасов А.Н			                        к родственникам

Кремчуков А.Н.

Золотова Н.С.

Марущак С.В.

Галкин В.А.

Блохин Н.И.

Костенко Р.Г.

Васильева Г.С.

- Жилые дома по улице         Скороходов В.И.                                                    Дубровская

Набережная                          Кондратьева Е.П.                                                   СШ,

х. Дубровский                      Трещев Н.Н.                                                            интернат,

Кравцов И.И.                                                      к родственникам

Спирина Л.П.

Дундукова Н.Г.

Обухов И.П.

Самойлов А.Я.

Самоходкин В.М.

Кондратьев Е.М.

Скороходов А. И.

Вихлянцев С.Г..

Жуплов Д.В.

Назаров М.М.

Тюрин О. В.

- Жилые дома                         .                                                                            к родственникам

х.Страхов                             Галкин А.Н

5.    Жилые дома по улице                                                                                       к родным

Центральная                        Тараблин С.В.

Попова М.С.

Ганн А.А.

Андросова В.С.

Москвина В.Я

Харламов В.Н.

Глава Дубровского

сельского поселения                                              П. М. Мелихов

Приложение №3

к постановлению

№ 19 от 07.03.2018 г.

СВЕДЕНИЯ

о наличии необходимых продуктов в магазинах

населенных пунктов на 07.03.2018 г.

№     Наименование                               Продукты

п/п    магазинов                             мука   соль   консервы   сахар   спички   макароны

- Магазин х. Расстригин

- Магазин х. Страхов

- Магазин х. Дубровский

/ул. Набережная/

6.     Магазин «Кент»

/ул. Центральная/

Глава Дубровского

сельского поселения  _____________  П. М. Мелихов

Приложение №4

к постановлению

№ 19 от  07.03.2018 г

СВЕДЕНИЯ

о наличие ГСМ в КФХ по состоянию

на _март_2018 г.

№         Наименование хозяйства                               Дизтопливо           Бензин

п/п                                                                                    /тонн/                   /тонн/

- КФХ Бондарева П. И.

- КФХ Ваганова Н. М.

- КФХ Марчукова П. И.

- КФХ Кремчукова А. Н.

- КФХ Илларионова Г. В.

- КФХ Плешакова В. И.

- КФХ Самоходкина В. М.

- КФХ Бородина В. С.

- КФХ Драгунова А. А.

- КФХ Дьякова В. И.

- КФХ Страхова Н. А.

- КФХ Икрянникова А. И.

- КФХ Воронина М. В.

ИТОГО:

Глава Дубровского

сельского поселения ____________ П. М. Мелихов

Приложение №5

к постановлению

№ 19 от 07.03.2018 г

СПИСОК

аварийно-спасательной команды для эвакуации населения

из зон подтопления материальных ценностей, скота, населения

| № п/п | Фамилия, Имя Отчество | год рождения | Место жительства | Место работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обухов Иван Павлович | 1990 | х. Дубровский ул.Набережная | ООТЕМП-АГРО механизатор |
|  | Трещев Николай Николаевич |  | ул.Набережная | Сторож школы |
|  | Скороходов Владимир Ильич | 1954 | ул.Набережная | КФХ Ваганов |
|  | Васильев Геннадий Владимирович | 1965 | ул. Тихая | КФХ Икрянникова |
|  | Самоходкин Владимир Михайлович | 1950 | ул.Набережная | Директор СДК |
|  | Черкасов Александр Геннадьевич | 1965 | ул. Тихая | КФХ Икрянникова |
|  | Самойлов Александр Яковлевич | 1960 | ул.Набережная | вр. не работает |
|  | Галкин Владимир Александрович | 1957 | ул. Тихая | КФХ Икрянникова |
|  | Абросимов Сергей Михайлович | 1972 | Ул.Центральная | Водитель адм. с/поселения |
|  | Бородин Алексей Вячеславович | 1978 | ул. Центральная | КФХ Ваганова |
|  | Обухов Александр Владимирович | 1960 | ул. Набережная | слес.-газовик |
|  | Марчуков Николай Георгиевич | 1966 | ул. Центральная | КФХ Икрянникова |
|  | Парсанов Петр Александрович | 1965 | ул. Центральная | КФХ Бондарев |

Глава Дубровского

сельского поселения  ___________ П. М. Мелихов

Приложение №6

к постановлению

№ 19 от 07.033.2018 г

СПИСОК

Больных людей по состоянию 07. 02. 2013 год

| № п\п | Фамилия, имя, отечество | Место жительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Самойлов Николай Яковлевич | х. Дубровский |
| 2. | Назаровы Михаил Миронович, Анастасия Алексеевна | х. Дубровский |

Глава Дубровского

Сельского поселения                            П. М. Мелихов

Приложение № 7

к постановлению

№ 19 от 07.03.2018 г

ГРАФИК

дежурства автотранспорта глав КФХ на период паводка

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество глав КФХ | Время дежурства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Платов Павел Николаевич | – 2018 год |
| 2. | Драгунов Александр Анатольевич | – 2018 год |
| 3. | Бондарев Петр Ильич | – 2018 год |
| 4. | Страхов Николай Александрович | – 2018 год |
| 5. | Бородин Дмитрий Владимирович | – 2018 год |
| 6. | Икрянников Александр Иванович | – 2018 год |

Глава Дубровского

сельского поселения  ____________  П. М. Мелихов

Приложение № 8

к постановлению

№ 19 от 07.03.2018 г

СВЕДЕНИЯ

о наличие техники и плавсредств на территории

сельского поселения  по состоянию 07.03. 2018 г.

для проведения противопаводковых мероприятий

| № п\п | Наименование хозяйства | Наименование техники | Количество | Контактный телефон ,ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КФХ Икрянникова А. И. | Моторная лодка, Т-150, ДТ- 75 ,К-700, автомобили Камаз, тр. тележки | 1 2 1 3 | 39-1-52 89377240107 |
| 2 | ООО « Бородин и К» | Т-150 Тр. Тележки Автомобили Бульдозер ДТ-75 | 1 3 2 1 | 89608904286 |
| 3 | КФХ Илларионовой Г. Г. | Автомобили Тракторные тележки | 2 2 | 39-1-69 |
| 4 | КФХ Бондарева П. И. | Автомобили Тракторные тележки | 3 3 | 39-1-43 |
| 5 | КФХ Плешакова В. И. и Самоходкина В. М. | Колесный трактор Тракторные тележки | 2 2 | 39-1-77 39-1-97 |
| 6 | КФХ Дьякова В. И. | Автомобили Тракторные тележки | 2 2 | 39-1-44 |
| 7 | КФХ Драгунова А. А. | Автомобили Тракторные тележки | 1 2 | 39-1-22 |

Глава Дубровского

сельского поселения  ______________  П. М. Мелихов

.