АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                               №

## Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017         № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирования комфортной городской среды», администрация Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я е т:

## Утвердить прилагаемую муниципальную программу,  направленную на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Дубровского                                                               П.М.Мелихов

сельского поселения

# Приложение №1

к постановлению администрации

Дубровского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

от  08.02.2019 г. № 5

Раздел I

## Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год.

# Сроки и этапы реализации муниципальной программы: программа реализуется в один этап в 2019 году

## Утверждена,  постановлением администрации Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 08.02.2019 №   «Об утверждении муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды», направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год.

Раздел II

### 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Дубровском сельском поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Дубровского сельского поселения.

Показатели, характеризующие проблемную сферу.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы) |
|  | шт./тыс.кв.м. | 3/3,2 | 3/3,2 | 3/3,2 |  |
| Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий |
|  | %/тыс.кв.м. | 40% /6,5 | 40% /6,5 | 40% / 6,5 |  |
| Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве |
|  | %/тыс.кв.м. | 60% / 1,5 | 60% 1,5 | 60% / 1,5 | Благоустройство в поселении проводится, но необходимо софинансирование для дальнейшего обустройства территории общего пользования |

### 2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий  Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района.

### 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в достижение результатов Приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

-количество благоустроенных территорий общего пользования;

-площадь благоустроенных территорий общего пользования;

-доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

-благоустройство не менее 1 территории общего пользования;

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

### 4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2019 год

Общий объем финансирования Программы на 2019 год составит 3 333 333,33рублей, в том числе:

средства областного бюджета -  3 000 000,00 рублей,

средства местного бюджета– 333 333,33 рублей,

внебюджетные средства- 0,00 рублей.

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципального образования на поддержку муниципальной программы направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского  сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

### 5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется в 2019 году в один этап.

6. Обобщенная характеристика основных

мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год, которое включает в себя следующие мероприятия:

-благоустройство общественной(ых) территории(ий) Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 20 апреля 2019 г.;

-проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировки) правил благоустройства Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района не позднее 1 марта 2019 г., с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;

-утверждение не позднее 28 февраля 2019 г. муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2019 год».

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел III

## Приложение № 2

## Паспорт муниципальной программы

направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | Глава Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект муниципальной программы направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год, подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются: 1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 2. создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района; формирование реализованных практик благоустройства на территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество благоустроенных территорий общего пользования; площадь благоустроенных территорий общего пользования; доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования ведомственной муниципальной программы на 2019 год составит 3 333 333,33 рублей, в т.ч.: средства областного бюджета 3 000 000,00 рублей.; средства местного бюджета – 333 333,33 рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство территории общего пользования - парковой зоны отдыха в х. Дубровском |

## Приложение № 3

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 1,500 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 40 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2019 год не позднее 31.12.2019 в полном объеме | Проценты | 60 |

## Приложение № 4

Этапы и сроки

## основных мероприятий,  направленных на реализацию программы по благоустройству территории Дубровского сельского поселения, Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019год

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1.Планировка | Администрация Дубровского сельского поселения | Май 2019 | Июнь 2019 | Подготовка участка для благоустройства территории. | В результате реализации проекта ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения. Должна быть полностью скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ. | Количество благоустроенных территорий общего пользования; площадь благоустроенных территорий общего пользования; доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| 2.Разбивка участка | Администрация Дубровского сельского поселения | Июнь 2019 | Август 2019 | Определение мест застройки. |  |  |
| 3.Устройство покрытия из тротуарной плитки | Администрация Дубровского сельского поселения | Июнь 2019 | Октябрь 2019 | Увеличение площади пешеходных зон. |  |  |
| 4.Устройство металлического (кованого) ограждения | Администрация Дубровского сельского поселения | Август 2019 | Ноябрь 2019 | Улучшение эстетического вида входа в парк. Улучшение отдыха, духовный рост и расширение общения между людьми. |  |  |
| 5.Устройство освещения | Администрация Дубровского сельского поселения | Июнь 2019 | Июль 2019 | Обеспечение целенаправленной инновационной деятельности парка |  |  |
| 6.Закупка посадочного материала | Администрация Дубровского сельского поселения | Май 2019 | Октябрь 2019 | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей. |  |  |
| 7.Устройство малых архитектурных форм (мостики, скамейки, клумбы, цветники, урны). | Администрация Дубровского сельского поселения | Август 2019 | 31 декабря 2019 | Улучшение места отдыха для жителей. |  |  |

## Приложение № 5

## Ресурсное обеспечение

## реализации муниципальной программы направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего ( рублей) | в том числе |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет (рублей) | местный бюджет ( рублей) | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Формирование современной, благоустроенной, сельской среды Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района на 2019 год | 2019 | Администрация Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области | 3 333 333,33 | 0 | 3 000 000,00 | 333 333,33 | 0 |

## Приложение № 6

## Механизм реализации  мероприятий, связанных с благоустройством территории

## Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2019 год

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование в установленный срок для общественного обсуждения проекта муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования на 2019 год, соответствующей требованиям, определенными Правилами предоставления и распределения в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований не позднее 01 апреля 2019 года. | Администрация Дубровского сельского поселения | не позднее 01 апреля 2019 года. |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Утверждение в установленный срок муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования на 2019 год |  |  | не позднее 25 мая 2019 года. |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение в установленный срок с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта |  |  | не позднее 01июля 2019 года. |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Выполнить работы по благоустройству, предусмотренные муниципальными контрактами на 2019 годы. |  |  |  |  | Не позднее 31 декабря 2019г. |

Приложение № 7

Перечень территорий общего пользования Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района включенных в Программу на 2019 год

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории (тыс.кв.м) | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Дубровский, ул. Набережной в границах Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области | 1,5 | Благоустройство парковой зоны, прилегающей к зданию сельского клуба, расположенного по адресу: х. Дубровский, ул. Набережной в границах Дубровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области |